Zamówienie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Z a ł ą c z n i k n r 2 d o z a p y t a n i a o f e r t o w e g o

UMOWA nr	/2025

zawarta dnia	2025 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:

Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. św. Bartłomieja Ap.

Zbyszyce 29, 33-318 Gródek nad Dunajcem

NIP: 7341184097, REGON: 040062151

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Proboszcza Parafii – ks. …………………………….

a

…	prowadzącym firmę:

……………………………………

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z dnia	2025 r. w

trakcie postępowania zakupowego prowadzonego w sposób konkurencyjny i transparentny z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz § 7 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zapewnia  wykonanie  zadania  pn.:  Prace  remontowe w zabytkowym kościele pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, miejscem

wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac w

miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiającego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej określonym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

§ 2

- Zakres zamówienia obejmuje: (zgodnie z rozdziałem IV zapytania ofertowego).

- Szczegółowy zakres zamówienia został określony za pomocą dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do zapylania ofertowego.

- Do obowiązków wykonawcy należy także wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, 2506, 1471).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej, załączonym programem prac konserwatorskich i restauratorskich oraz przepisami regulującymi wykonywanie czynności danego rodzaju.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem

wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3

- Roboty będą prowadzone pod nadzorem i kierownictwem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane

i kwalifikacje tj.:

  - …………………………………………….. - kierownik budowy/robót posiadający/a uprawnienia budowlane w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr	,

  - ……………………………………………… posiadający/a kwalifikacje określone w art. 37a. Ustawy z dnia 23 lipca 2003

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do realizowanych prac. Wykonawca jest zobowiązany informować przedstawiciela Zamawiającego, kiedy roboty/prace zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty/prace lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót/prac, a następnie przywrócić roboty/prace do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w ust. 2, Zamawiający poweźmie podejrzenia co do jakości wykonanych robót/prac, to poleci Wykonawcy odkryć roboty/prace w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jeżeli zastrzeżenie Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne jak w przypadku zakrycia robót/prac, o którym mowa w ust. 2 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt.

- Do kontaktów roboczych, w okresie trwania umowy, strony upoważniają:

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………………..

- ze strony Zamawiającego: ………………….. – ……………………………….

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - przekazanie dokumentacji technicznej oraz miejsca realizacji zamówienia najpóźniej do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,

  - dokonanie odbioru wykonanych prac/robót na zasadach określonych w umowie;

- Zamawiający uprawniony jest do:

  - kontrolowania prawidłowości wykonania prac/robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów,

  - zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu prowadzonych prac/robót osoby lub osób, które jego zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub których obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  dokumentacją  techniczną  i

obowiązującymi przepisami i normami,

  - informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonywania  robót/prac  dodatkowych  i

zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koniecznych do rozliczenia inwestycji z instytucją współfinansującą jej realizację;

  - przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz miejsc prowadzenia prac zajętych czasowo, w związku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkód . W razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający, na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu i wyceny, obciąży Wykonawcę kosztami za niewykonanie wymienionych powyżej prac/robót,

  - utrzymywanie w czystości miejsca wykonywania prac/robót i zaplecza. W razie niewykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę,

  - zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia prac/robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. Jeżeli wystąpią takie szkody, to do usunięcia ich skutków na własny koszt zobowiązany jest Wykonawca,

  - dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska,

  - prowadzenie robót/prac zgodnie z przepisami bhp i ppoż. a w tym: aktualne badania lekarskie pracowników oraz odpowiednie szkolenia, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, zapewnienie używania przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej itp.,

  - odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu realizacji zamówienia i na

terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,

  - ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru końcowego,

  - uporządkowanie terenu prowadzonych prac i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru

zamówienia.

  - Przerwanie realizacji zamówienia, w przypadku kiedy Zamawiający uzna to za konieczne.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie pocztą elektroniczną.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

§ 5

- Ustala się termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2025 roku.

- Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z przeprowadzeniem niezbędnym odbiorów częściowych, prób, badań i sprawdzeń.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony w końcowym protokole odbioru, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

- Termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu za zgodą lub na wniosek Zamawiającego, albo na wniosek Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

- Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy.

MATERIAŁY

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów, odpowiadać wymaganiom umowy pod względem jakości, oraz Polskim Normom.

- Na  każde  żądanie  Zamawiającego  materiały  te  zostaną  poddane  kontroli  –  badaniom w miejscu produkcji, w miejscu realizacji zamówienia lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów na każde żądanie zamawiającego.

- Badania materiałów o których mowa w ust. 3 będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny.

- Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde żądanie Zamawiającego oraz do dokumentacji powykonawczej.

WYNAGRODZENIE

§ 7

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: Wartość umowy:	zł

VAT 23%:	zł

Cena umowy brutto:	zł

Słownie:	złoty

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy co oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących

przypadkach:

  - zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego prac/robót,

  - odstąpienia od umowy.

- W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót/prac, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementów robót/prac nie ujętych w kosztorysie ofertowym, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy, wartość tych robót/prac zostanie ustalona według średnich stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych np. w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

- Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

§ 8

- Wykonawca zapewni finansowanie zadania na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- W związku z faktem iż inwestycja jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w dwóch płatnościach:

  - pierwsza płatność wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości do 5 % wartości brutto przedmiotu umowy (wypłata z wkładu własnego), zostanie wypłacona w terminie do 21 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego po zakończeniu realizacji zadania na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury

  - pozostała część wynagrodzenia umownego Wykonawcy tj. 95% wartości brutto przedmiotu umowy (wartość dofinansowania z promesy) zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego po zakończeniu realizacji zadania na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury

- Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek

bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………….

KARY UMOWNE

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - zwłokę  w  usuwaniu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwających ponad 10 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy za każdy dzień przerwy począwszy od 11-go dnia,

  - odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy,

  - za dokonanie przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 7 ust. 7 - w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

- Jeżeli  zaistnieje  obowiązek  zapłaty  kar  umownych  przez  Wykonawcę  należność z tego tytułu zostanie potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIÓR ROBÓT

§ 10

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór robót/prac zanikających i ulegających zakryciu

  - odbiór końcowy

  - odbiory w okresie i po okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości .

- Odbiór robót/prac zanikających i ulegających zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na wniosek Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego:

  - Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - W czynnościach odbioru uczestniczą obowiązkowo przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Przed zgłoszeniem końcowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym między innymi:

    - protokoły odbiorów częściowych, robót/prac ulegających zakryciu, protokoły przeprowadzonych badań, prób i sprawdzeń, itd.

    - dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów z pisemną akceptację przedstawiciela Zamawiającego dopuszczającą ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodności, atesty i aprobaty itd.,

    - wszelkie dokumenty niezbędne do rozliczenia przez Zamawiającego zadania w instytucji współfinansującej inwestycję (rozliczenie końcowe zadania z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem),

    - pozostałe dokumenty wynikające z programu prac konserwatorskich.

  - Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia przedstawiciela Zamawiającego na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń,

  - O zakończeniu wszystkich robót/prac i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną.

  - Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia

go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli:

    - nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć odpowiednio wysokość wynagrodzenia,

    - uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy Zlecając usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

- Odbiór w trakcie jak i po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i będzie miał na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót/prac w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY

§ 11

- Strony postanawiają iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 m-cy.

- Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru wykonanych robót/prac

na okres 60 m-cy.

- Wykonawca oświadcza że wykonane roboty/prace i użyte materiały posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu objętego pracami.

- W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie drogą elektroniczną lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach określonym w ust.

6 i 7.

- W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

- Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 6 i nie wykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.

- W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przesłankami technicznymi, Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony w ust. 6 i 7.

- Niezależnie od terminów określonych w ust. 6-8 na usunięcie wad i usterek, Wykonawca niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstałych wad i usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót/prac, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystąpiły wady i usterki stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia w terminie określonych w ust. 9, Zamawiający będzie miał prawo wykonać niezbędne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót/prac.

- W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

- Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w

ust. 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu

gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 12

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przysługuje im

prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy

- Wykonawca przerwał realizację zamówienia na okres 7 dni bez uzasadnienia,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót/prac,

- jeżeli Wykonawca nie realizuje robót/prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu określonego w wezwaniu,

- w przypadku określonym w § 10 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót/prac,

  - Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót/prac w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie do 30 dni od daty powzięcia o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót/prac przerwanych

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7.2. powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót/prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót/prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót/prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

ZMIANY UMOWY

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą obydwu

Stron.

§ 14

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:

  - zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:

    - wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności kolizji z niezinwentaryzowanymi elementami niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w dokumentacji technicznej,

    - zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady atmosferyczne: opady deszczu i śniegu, ujemne lub ekstremalnie wysokie (powyżej 30 stopni C) temperatury) niepozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w dokumentacji technicznej,

    - koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w momencie zawarcia umowy,

    - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,

    - zawieszeniem robót/prac przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub

wstrzymaniem wykonywania robót/prac przez uprawnione organy,

    - działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót/prac,

    - zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w tym niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,

    - wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,

    - wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

    - zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,

    - zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia,

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac);

  - zmiana technologii wykonania danego zakresu robót/prac określonego w dokumentacji technicznej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości i efektywności jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

    - pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót/prac, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót/prac,

    - pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót/prac pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót/prac lub kosztów eksploatacji inwestycji,

    - zmianą przepisów prawa lub obowiązujących norm powodujących konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;

  - rezygnacji z części robót/prac jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót/prac w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy.

  - niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy z zastrzeżeniem, że kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej)

  - zmiany terminów, warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

    - koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,

    - wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w dokumentacji technicznej sposób, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

    - zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

    - zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,

    - zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

  - porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych);

  - zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (faktura częściowa) w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych i

umów z instytucjami współfinansującymi lub kredytującymi realizację przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

- Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 16

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze

stron.

§ 17

Integralną częścią umowy są załączniki:

- Kosztorys ofertowy

- Oferta

- Zapytania ofertowe dot. zamówienia wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: