Zamawiający:

Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. św. Bartłomieja Ap.

Zbyszyce 29, 33-318 Gródek nad Dunajcem

tel. 18 443 22 66

e-mail: parafia.zbyszyce@gminagrodek.pl https://zbyszyce-wiz.diecezja.tarnow.pl NIP: 7341184097, REGON: 040062151

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prace remontowe w zabytkowym kościele pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach

(nr zamówienia: ZP/1/2025/Zbyszyce)

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Podmiot zwolniony ze stosowania powyższej ustawy.

Niniejsze postępowanie zakupowe prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny,

w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz § 7 Szczegółowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zamówienie jest udzielane w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, złożonym przez Gminę Gródek nad Dunajcem z przeznaczeniem na

realizację Inwestycji: pn. „Prace remontowe w zabytkowym kościele pw. św. Bartłomieja Ap. w Zbyszycach

” zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554

Zbyszyce, 05.08.2025 roku

/-/ O Marek Reiwer CSSp

Proboszcz w Zbyszycach

………………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

Rozdział I.	Nazwa i adres Zamawiającego

Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. św. Bartłomieja Ap.

Zbyszyce 29, 33-318 Gródek nad Dunajcem

tel. 18 443 22 66

e-mail: parafia.zbyszyce@gminagrodek.pl https://zbyszyce-wiz.diecezja.tarnow.pl NIP: 7341184097, REGON: 040062151

# Rozdział II.	Nazwa zamówienia

Prace remontowe w zabytkowym kościele pw. św. Bartłomieja Ap. w Zbyszycach

# Rozdział III.  Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego

Niniejsze zapytanie ofertowego zostało upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej:

1) Gminy Gródek nad Dunajcem: https://gminagrodek.pl oraz tablicy ogłoszeń Parafii

# Rozdział IV.  Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia są: Prace remontowe w zabytkowym kościele pw. Św. Bartłomieja 
w Zbyszycach.

- Zadanie obejmuje wykonanie prac:

- Prace polegają na: 
1) wykonaniu remontu i konserwacji pokrycia dachowego 
2) uzupełnieniu ubytków w wyprawach tynkarskich, hydrofobizacji oraz malowaniu i scaleniu kolorystycznym elewacji 
3) wykonaniu przeszkleń oraz konserwacji otworów strzelniczych przy wejściu główny

- Szczegółowy opis zamówienia został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego składającej się z:

  - Przedmiaru robót

  - Programu prac konserwatorskich.

- Zamawiający wymaga, aby na przedmiotowe prace konserwatorskie wykonawca udzielił co najmniej 5 – letniej (60 m-cy) rękojmi i co najmniej 5 – letniej (60 m-cy) gwarancji jakości. Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów rękojmi i gwarancji (okres rękojmi i gwarancji ma być taki sam).

- W dokumentacji technicznej, we wszystkich pozycjach, w których występuje nazwa producenta materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania produktów równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych, a wskazane produkty lub urządzenia należy traktować jako przykładowe rozwiązania.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany będzie wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami opisuje przedmiot zamówienia w sposób kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający umożliwia 
i zaleca dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca realizacji prac/robót. W sprawie dokonania oględzin przy udziale przedstawicieli Zamawiającego można kontaktować się z osobami wskazanymi do kontaktu z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia miejsc objętych pracami konserwatorskimi, celem umożliwienia funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zabezpieczenia zdrowia i życia osób przebywających wokół wydzielonego terenu prowadzenia prac. Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni warunki bezpieczeństwa terenu objętego pracami (w szczególności: wygrodzenia i zabezpieczenia), utrzymanie terenu prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie  w  miejscach  wyznaczonych  wszelkich  urządzeń  pomocniczych,  sprzętu

i materiałów. Materiały pochodzące z rozbiórki winny być usuwane na bieżąco z terenu

prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty 
i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac/robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu prowadzenia prac.

- Przed zgłoszeniem końcowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

# Rozdział V.  Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Termin realizacji zamówienia - do 15 grudnia 2025 roku.

- Termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu za zgodą lub na wniosek Zamawiającego, albo na wniosek Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przewiduje, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydłużenie okresu realizacji zamówienia na warunkach określonych w umowie oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Za termin zakończenia realizacji umowy uznaje się wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z przeprowadzeniem niezbędnym odbiorów częściowych, prób, badań i sprawdzeń 
w wymaganym zakresie.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru

prac/robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

# Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

  - dysponował kierownikiem robót, posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej1,

  - dysponował osobą posiadającą kwalifikacje określone w art. 37a. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 840)2,

1 - lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725). Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające wymaganym uprawnieniom oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

2 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami

konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub

- dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

- oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej 
z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

a.  posiadał doświadczenie obejmujące wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, minimum 1 zamówienia (usługi) polegającego na konserwacji zabytku 
o wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 100 tys. zł.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na:

  - powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym,

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

    - uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia 
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

    - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

  - okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 1 oraz że nie zachodzi wobec niego przesłanka wykluczenia z postępowania, o której mowa w pkt 2. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie:

  - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie pracami konserwatorskimi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wykaz osób został ujęty w treści formularza ofertowego),

  - wykaz wykonanych prac konserwatorskich (wykaz osób został ujęty w treści formularza ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

  - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa w pkt 2.1.

(oświadczenie zostało ujęte w treści formularza ofertowego) .

  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (oświadczenie zostało ujęte w treści formularza ofertowego).

- Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia)

w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczaniach.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru.

# Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Na etapie oceny oferty oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.

- Korespondencję	drogą	elektroniczną	należy	przesyłać	na	adresy	e-mail: biuro@spanctus.pl

- Osobą do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia jest: Paweł Małecki, tel. 731 808 039

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi nie zwłocznie przekazując treść pytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, który zostało przekazane zaproszenie do złożenia oferty.

# Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania). Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

- W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymogów realizacji zamówienia określonych niniejszym zapytaniem ofertowym.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy muszą podpisać formularz oferty

i załączniki.

- W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres jego upoważnienia i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

# Rozdział IX.  Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@spanctus.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym) w terminie do dnia 05.09.2025 roku do godz. 12:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2025 roku o godzinie 12:30.

- Po otwarciu ofert Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy złożyli oferty informację z otwarcia ofert podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców i zaoferowane ceny za realizację zamówienia.

- Zaleca się przesłanie oferty w zaszyfrowany archiwum (z hasłem), w terminie określonym poniżej. Hasło do odszyfrowania archiwum z ofertą należy przesłać w osobnej wiadomości po terminie składania ofert do godziny 12:30. Przesłanie oferty niezaszyfrowanej nie będzie skutkować jej odrzuceniem.

# Rozdział X.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy podać cenę netto, wysokość podatku od towarów i usług VAT oraz cenę brutto. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia i ma charakter ryczałtowy.

- Cena określona w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 2.

- Tak ustalona cena stanowić będzie cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.

- Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu prac/robót objętego niniejszym zamówieniem.

- Wszystkie wartości cenowe w formularzu ofertowym, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, jeżeli ceny zostaną podane z dokładnością do większej liczby miejsc po przecinku, Zamawiający uzna ten fakt za omyłkę i dokona jej poprawy. Zamawiający zaokrągli w/w cenę do pełnych groszy, przy czym końcówkę poniżej 0,5 grosza pominie, a końcówkę 0,5 grosza i wyższą zaokrągli do 1 grosza.

- Rozliczenia z wybranym wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.

- Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres prac/robót podany w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania prac/robót, wynikające z dokumentacji technicznej. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a niezbędne do wykonania zadania, np. wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu prowadzenia prac, koszty utrzymania terenu prac, koszty utrzymania zaplecza, koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego prac, koszty ewentualnego ubezpieczenia oraz wszelkie inne, niewymienione z nazwy koszty niezbędne do zrealizowania zadania.

- Cena podana w ofercie będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za realizację zamówienia określoną w

formularzu ofertowym.

# Rozdział XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

  - (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 100%

- Sposób wyliczenia punktów oferty:

  - cena wg zasady im mniej tym lepiej

- Sposób oceny ofert:

  - Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena” (PKc) zostanie

obliczona wg następującej formuły:

PKc = Cn / Cb x 100

gdzie:

PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,

Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),

Cb - cena brutto oferty badanej.

- Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród złożonych i nieodrzuconych ofert obliczonych zgodnie z formułą określoną w pkt 3.1. niniejszego rozdziału.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

  - oczywiste omyłki pisarskie (za oczywistą omyłkę pisarską zamawiający uznaje omyłkę nie budzącą wątpliwości, bezsporną powstałą w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto taką że każdy nie znający sprawy równie łatwo zauważy ją i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej poprawienia),

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się błąd popełniony przez wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego),

# Rozdział XII. Ocena ofert (przesłanki odrzucenia oferty).

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

  - została złożona przez podmiot:

    - niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub

    - podlegający wykluczeniu,

  - została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym także uzupełnienia brakujących dokumentów (w tym kosztorysu ofertowego), a także dodatkowych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub przesłanek wykluczenia.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego informacji, oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i informacje zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i informacje muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i/lub potwierdzać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# Rozdział XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

# Rozdział XIV. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, oraz inne informacje

Umowa może być zmieniona w stosunku do treści oferty na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (w szczególności §7 pkt 5, oraz § 13 i 14 wzoru umowy).

# Rozdział XV. Pozostałe informacje

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz odstąpienia

od podpisania umowy na każdym etapie bez podania przyczyny.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w tym w zakresie ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia w oparciu o kosztorys ofertowy do wysokości posiadanych środków.

# Rozdział XVI. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego;

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy;

- Załącznik nr 3 – Dokumentacja techniczna.